## Slide 1: 대기 중 물질 검사 시스템
SSS : Smart Sensor System
2022. 07. 18
주간 회의록
작성자 남현준

## Slide 2: 2022. 07. 18 주간 회의내역
목차
간단 브리핑 – 남현준
인원별 주간 보고
변형기 교수님 & 유준부 교수님 FeedBack.
전체 회의 내용

## Slide 3: 간단 브리핑 – 남현준
차주 회의 내용, 이번주 회의 진행 내용 등 브리핑
[계획]
센서류 – 아트메가 – 라즈베리파이 – WEB
전체 구조를 잡고 개인적으로 연습해야 할 사항을 정리함
라즈베리파이 -> intel 등 windows 기반 PC로 변경 될 수 있음
[현재 연구실에 구현 되어있는 System]
센서류 – 아트메가 - I2C통신 – PC – 실행 프로그램
학습 편의를 위해 (센서류 – 아두이노(아트메가 대용)) 로 연습 할 것.

## Slide 4: 인원별 주간 보고
김행복
[DHT22 – 아두이노 - PC] 구조를 사용함. 그 후 파이썬 코드를 사용해 복수의 센서값을 CSV 확장자로 저장했음. 그 후 그래프를 사용하는 것을 공부중임.
남현준
[센서 – 아두이노 – 라즈베리파이] 시스템을 구성하고, 그를 통해 웹으로 표시할 수 있게 함. 실시간으로 센서값을 받아서 보여줄 수 있음
그러나, 이전의 값을 저장한 후 보여줄 수 없다 / 그래프 없음 등 개선 사항이 명확함
양정현
[센서 – 라즈베리파이] 구조를 사용했음. 온도/ 습도의 복수 센서값을 성공적으로 웹으로 표현함. 그래프를 사용하는 등 실시간 반영 또한 구현했음.
이수민
SD 카드가 없어서 하지 못함. 계획 수립
유호인
아두이노, 라즈베리파이 등 부품이 없어서 하지 못함.

## Slide 5: 변형기 교수님 & 유준부 교수님 FeedBack
김행복
이전의 값을 저장하고, 복수의 센서값을 다룰수 있다는 점은 좋다. 실시간으로 값을 사용할 수 있는 남현준 과 섞으면 좋은 결과가 나올 것 같다.
남현준
실시간으로 값을 취득하여 웹에 띄워줄수 있다는 점은 좋다. 다만 이전의 값을 저장하지 못하거나 복수의 센서값은 사용할 수 없기때문에 김행복 과 섞으면 좋은 결과가 나올 것 같다.
양정현
가장 많은 일들을 했다고 보여진다. 다만, 아트메가 역할인 아두이노를 사용하지 않고 온습도센서를 라즈베리파이에 직접 연결한 점은 좋지 않다. 아두이노를 사용해서 마이크로 컨트롤러로서 사용하도록 한다. 또한 발열은 잡아야 할 것으로 보인다.
이수민
SD 카드를 지급. 공부하여 차주 보고 바람.
유호인
라즈베리 파이 등 지급. 공부하여 차주 보고 바람.

## Slide 6: 회의 내용
현재 연구중인 System은 제품화 되어 실제 상용화를 목표로 한 것임.
* 현재 사용중인 Sensors – ATMega – I2C Output 은 그대로 활용할 것임.
-> 마이크로 컨트롤러를 변경할 경우 Sensors 및 마이크로 컨트롤러에 대한 임베디드를 다시 진행해야 함으로 비효울적임.
* 현재 연구중인 System의 경우에는 대기 중 특정 성분 검출 및 분석을 목표로 하는 System으로서 산 속 등 오지 인 경우가 많음
-> System 의 단가, 구성의 편리함 등 중요함
LAN을 사용가능하지 않을 확률이 높기에 무선통신을 사용해야 함.
LTE, 5G / LORA 등 무선 접속 시스템 사용

## Slide 7: 2022. 07. 18 주간 회의내역
개선 필요 사항
센서 - TMP36 사용 -> DHT22 로 단순 온도 뿐 아니라 온도 및 습도 체득
센서 값 – 현재는 하나만 사용 하지만, 두개 이상의 센서값을 사용할 예정
센서 값 저장 – 과거의 센서값을 저장하는 기능 추가
센서 값 그래프화 – 과거 센서값 + 현재 센서값 그래프화 해서 보여주기